[bookmark: _Toc505177154][bookmark: _GoBack]Møte – Flerbrukshall – Arbeidsgruppa 
[bookmark: _Toc505177155]Møtereferat:
	Møtereferat nr:
6 

	Møtetidspunkt:
30/1-2018 12:25 – 13:45
	Møtested:
Gamle kommunestyresal

	Møteleder:
Rolf Bratland


	Til stede:


	Navn
	Rolle
	e-post
	Møtestatus

	Rolf Bratland
	Leder i Plan- og Byggekomiteen
	rolbra@online.no
	Innkalt

	Are Tomter
	Prosjekt- /Byggeleder
	Are.tomter@snasa.kommune.no
	Innkalt

	Åge Eriksen 
	Snåsa Skole
	age.eriksen@snasa.kommune.no
	innkalt

	Håvard Overland
	Spillemiddelrepresentant
	havard.overland@snasa.kommune.no
	innkalt

	Eirin Hermansen
	Folkehelsekoordinator
	Eirin.Hermansen@snasa.kommune.no
	innkalt

	Bård Landsem
	Medlem i plan- og byggekomiteen (nestleder)
	bard@grundergeni.no
	Invitert

	Morten Fjerstad
	Representant fra idrettslaget
	morten.fjerstad@ntfk.no
	Innkalt

	Tone Våg
	Ordfører
	Tone.Vag@snasa.kommune.no
	

	Klara Pettersen
	Ergoterapeut
	Klara.Andrea.Pettersen@snasa.kommune.no
	Innkalt

	Kristin Østgård
	Enhetsleder Kultur
	kristin.ostgard@snasa.kommune.no
	innkalt

	
	
	
	

	
	
	
	





	Til distribusjon:

	Navn
	Rolle
	e-post
	Møtestatus


	Bauge Steinkjer
	Vara i Plan- og byggekomiteen
	bauste@online.no
	

	Kristin Nøstvold
	Vara i plan- og byggekomiteen
	kristin.nostvold@snasa.kommune.no
	

	Brit Formo
	Vara i plan- og byggekomiteen
	Arne.formo@ntebb.no
	

	Birgitta Fossum
	Saemien Sijte
	birgitta.fossum@saemiensijte.no
	

	Ole Iver Saur
	Beboer i område/velforening
	annaogole@hotmail.com
	

	Liv Gåsmo
	Kulturskolerektor
	liv.gasmo@snasa.kommune.no
	

	Ola Kristian Johanssen
	Varaordfører
	olakristianj@gmail.com
	

	Trine Vaag
	Medlem i formannskapet
	Trine.vaag@hotmail.no
	

	Bjørn Inge Ånonli
	Medlem I formannskapet
	bjoreniaa@hotmail.com
	

	Truls Eggen
	Rådmann
	truls.eggen@snasa.kommune.no
	

	Anne Hanem
	Medlem i plan- og byggekomiteen
	Anne.hanem@snasa.kommune.no
	

	Tove Toldnes
	Frivilligheten
	toldnes@ntebb.no
	

	Siv Merethe Gederaas Belbo
	Idrettslaget
	smgederaas@gmail.com
	

	Børge Østborg
	Buss og trafikk
	boer-oes@online.no
	

	Per Eggen
	Repr. Sameskolen/internat
	per.eggen@snasa.kommune.no
	

	Beate Ålmo
	Montessoriskolen
	beate@snasamontessori.no
	

	Hans Lindberg
	Sameskolen og BHG
	Hans.Lindberg@snasa.kommune.no
	

	Marte Aftret
	Funksjonshemmedes råd
	marte.aftret@skole.iktin.no
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	1. [bookmark: _Toc505177156]Godkjenning av innkalling


	
	Det var ønske om et møte raskt etter et plan og byggekomitemøte som ble avholdt 24/1-2018

Det er forsøkt å differensiere mellom innkalt, invitert og eventuelle frafall i distribusjonslista.




	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)










	
	2. [bookmark: _Toc505177157]Status for flerbrukshallprosjektet i Snåsa


	
	Rolf Bratland innledet med å si hva arbeidsgruppa hadde kommet frem til så langt når det gjelder planleggingen av flerbrukshall på Snåsa. Mye avhenger av hva som kan utløse spillemidler.
· Stor hallflate 25x45 spilleflate; 7m. takhøyde; min. 100 kvm lager; min. 2 sett garderober =>  maks. kr. 10.000.000,- i tilskudd (- 500’ for bare ett sett garderober)
· Styrkerom er ikke et krav, men et sterkt ønske; min. høyde 3,5 m. => 60 kvm. => kr. 300’ i tilskudd; 100 kvm. => kr. 500’; 150 kvm. => kr. 700’ (her er det et ønske om innsyn fra hall inn i styrkerommet, og at det er skjermet slik at tilrettelegging kan foregå)
· Klatre/buldrevegg; Klatrevegg => kr 700’ i tilskudd – her er det mange tilskuddsordninger for forskjellige typer anlegg.
· Sosialt rom/Mingleområde min. 100 kvm. => kr. 100’ i tilskudd (Man forestiller seg at dette kan være i inngangsområde eller noe. Her er man opptatt av at lyd hensyntas slik at man ikke får «jalling»
· Aktivitetssal (min takhøyde 4 m.); min. 150 kvm. => kr. 700’ i tilskudd; min. 250 kvm. => kr. 1200’; min. 500 kvm => kr. 2400’ (Her kan man forestille seg at man kan ha mange forskjellige aktiviteter. Også plassering av aktiviteter for en ungdomsklubb el.
· Lager min 50 kvm. => kr. 500’

Det er viktig at man ser sambruk av allerede eksisterende funksjoner og areal. Det kan være eksisterende restaurant, kjøkken og eventuelle rom til for eksempel kulturskole.



	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)








	
	3. [bookmark: _Toc505177158]Andre hensyn i forbindelse med bygging av flerbrukshall


	
	
Ved en gjennomgang av andre hensyn som må tas, så finner man

· Ballbinge: Må flyttes. Det er da mulig å søke spillemidler på denne (nærmiljøanlegg). Dette må gjøres før anleggsstart for flerbrukshallen
· Uteareal: Planlegges sammen med hallen slik at man får best utnyttelse
· Regulering: Gjøres når utearealet med trafikksituasjonen er kjent.
· Trafikk/veisystem: Gjøres etter regulering og før hall slik at man kan hindrer situasjoner ved bygging
· Flerbrukshall: settes opp
· Uteareal: Kompletteres etter at hallen er på plass.

 Andre hensyn:
· Aktivitetsløyper:  Kan utløse spillemidler, og kan påvirke hvordan man utfører uteområdet.
· Politisk ønske: Vurdering av hall i tre (muligens massivtre) (Håvard  tar kontakt med SIAT som er et NTNU miljø som forsker på idrettshaller.)
· Varmeløsning: Ikke en del av prosjektet annet enn at det må dimensjoneres for det.
· Tribune:  Utløser ikke tippemidler, men er ønskelig i en eller annen form.


	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)






	
	4. [bookmark: _Toc505177159]Fremdrift


	
	
Saken behandles i P&B for bestilling av arkitekt.



	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)









	
	5. [bookmark: _Toc505177160]Eventuelt


	
	
Intet



	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)









	
	6. [bookmark: _Toc505177161]Neste møte


	
	Det blir innkalt til møte




	Aksjonspunkter: (Møtenr . Aksjonspunktnr)










