

Dugnadsoppgaver 2020 Gransherad idrettslag tirsdag 8 september kl 18:00.
	Oppgaver 
	Utstyr Verktøy materialer
	Utført

	Betongblokker: 
Sette ut «autovern» betongblokker nordre sving løpebane, langs skråningskant.
	
3 personer med traktor pallegaffel, 2 stropper, spett og krafse.

Hans Olav stiller med traktor med pallegafler.
	


	Ballbinge: 
Beise vegger ballbinge, Så langt vi kommer.

	
1-10 personer. Idrettslaget, stiller med beis koster/ruller. De eldste unge 12år og oppover må gjerne delta med beising. 


Cecilie og Marianne organiserer beising
	

	3KM: 
Skogrydde langs 3km, kanter for kratt og kvister som brer seg innover.

	
1-10 personer med ryddesag/ motorsag, Fjerne kvister og kratt som brer seg inn i fra kantene. Oppstart etter tunnel under fylkesvegen.

Torjus Tråer leder for rydding rundt 3 km
	

	Ny Lysløype: 
Rydde trase for skog, traseen er merket med band. «røde/hvite»

	
1-10 personer med motorsag
Rydde så langt vi kommer.

Torjus Bolkesjø leder ryddelag ny lysløypetrase
	

	Garasjer:
Generell rydding og fjerning av søppel. Oppvaskmaskin ved gymsal,
Fjerne søppel garasjer.
	
2- 3 personer. Fylles i henger og kjøres på fylling.

Tor Arne kan stille med henger for søplekjøring.
	

	Vollyballbane/hoppegrop
Volleyballbane ryddes for kvist og kvast samt rakes, sand fordeles
Hoppe grop, fordele sand renske kanter.

	
1-2 person med rive.   
	

	Generelt: 3KM, Ny Lysløype og beising av ballbinge er aktiviteter som Gil ikke ser for seg at vi greier å fullføre på en dugnad. Vi ser for oss å holde på et par timer eller så lenge folk har tid og engasjement.
Når det gjelder rydding av ny trase for lysløype, så er dette et prosjekt som blir tidkrevende og som vil generere betydelig med ved i for av bjørk, furu og noe gran. Idrettslaget ser gjerne at de som er interessert kan komme og hente ut ved til eget bruk og samtidig rydde i trasen. Koordineres med Tor Arne (99260021)





